АДМИНИСТРАЦИЯ КРЕМЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1-р/к

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_

№ 12 -р

от 20.02.2017

О подготовке территории и населения Кремлевского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

к весеннему паводку 2017 года

Во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 30.12.2016 № 236-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2017 году», а также в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения от весеннего паводка на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в 2017 году:

1.Для координации действий на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области утвердить:

1.1.Состав противопаводковой комиссии (приложение № 1);

1.2.Комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья 2017 года (приложение № 2).

2.Организовать выполнение мероприятий по:

- проведению обследования дорог, водопропускных труб, кюветов, крыш зданий и территорий жилых, социально-бытовых и производственных объектов;

- своевременной очистке объектов от снежных заносов;

- наблюдению за состоянием мест вероятного размывания плотин;

- контролю за качеством питьевой воды;

- снижению травматизма людей, связанного с гололедицей на дорогах населенных пунктов;

- очистке крыш, козырьков зданий и сооружений, особенно большепролетных, от снега и ледяных образований (сосулек), обеспечить меры безопасности при выполнении работ;

- обеспечению бесперебойной телефонной связи со всеми населенными пунктами Кремлевского сельсовета;

- проведению разъяснительной работы с населением о правилах поведения на весеннем льду;

3. О складывающейся гидрологической обстановке сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Коченевского района ежедневно.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Врио.Главы Кремлевского сельсовета

# Коченевского района Новосибирской области Е.А. Просвирнова

Приложение № 1

утверждено распоряжением

администрации Кремлевского сельсовета Коченевского района

Новосибирской области

от 20.02.2017 № 12-р

**СОСТАВ**

противопаводковой комиссии, состоящий из должностных лиц администрации Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

1.Ладисов Н.Н. - Глава Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области , председатель комиссии,

2.Сидоров В.Н. -директор МУП Кремлевский комхоз, заместитель председателя комиссии,

3.Шинкоренко А.Б. - мастер котельной МУП «Кремлевский комхоз, член комиссии.

Приложение № 2

утверждено

распоряжением администрации

Кремлевского сельсовета

Коченевского района

Новосибирской области

от 20.02.2017 № 12-р

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Планируемые мероприятия | | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение | Отметка  о выполнении |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Основные организационные мероприятия** | | | | | |
| 1 | | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья в 2017 году | до  22.02.2017 | Глава сельсовета,  Специалист, специально уполномоченный на решение задач по ГОЧС администрации |  |
| 2 | | Проведение заседания КЧС и ПБ по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2017 году | до  01.03.2017 | Глава сельсовета |  |
| 3 | | Представление актов готовности Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводковый период 2017 года в КЧС и ПБ администрации района. | до  17.03.2017 | Глава сельсовета |  |
| 4 | | Проведение информационной работы с населением, проживающим в зоне подверженной воздействию паводковых вод (по вопросу страхования имущества, поведение в зонах затопления и т.д.) | март | Глава сельсовета,  Специалист, специально уполномоченный на решение задач по ГОЧС администрации |  |
| 1. **Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), организация комплекса мероприятий по пропуску вод на подтапливаемых улицах Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области. | | постоянно  до окончания схода снежного покрова | Глава сельсовета |  |
| 2 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных, на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области . | | постоянно  до окончания схода снежного покрова | Глава сельсовета |  |
| 3 | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. На участках автодорог подверженных пучению, прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое количество дорожно-строительных материалов для восстановления дорожного покрытия.  . | | до  17.03.2017 | Глава сельсовета |  |
| 4 | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надёжности работы: | | до17.03.2017 |  |  |
| - сооружений и сетей водоснабжения  Завершить подготовку водопроводов и артезианских скважин к прохождению паводка, исключить попадание талых вод в линии водозабора. | | Глава сельсовета,  директор МУП «Кремлевский комхоз» |  |
| 5 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | | до  17.03.2017 | Глава сельсовета |  |
| 6 | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы/мотопомпы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | | до  17.03.2017 | Глава сельсовета |  |
| 7 | Не допустить загрязнения местности органическими удобрениями, отходами животноводческих ферм, розливами ГСМ, сточными водами. | | постоянно | Глава сельсовета |  |
| 1. **Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС** | | | | | |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием плотин, расположенных на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области | | постоянно в ходе паводка | Глава сельсовета |  |
|  | | | | | |
| 2 | Доклад в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | | немедленно | Глава сельсовета |  |
| 3 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Кремлевского сельсовета Коченевского района района Новосибирской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через систему оповещения | | постоянно  с 17.03.2017 | Глава сельсовета |  |