АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЕМЛЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от         11.03.2013

№  15-р

О подготовке территории и населения Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  к весеннему паводку 2013 года

В целях предупреждения и своевременной ликвидации чрезвычайных

ситуаций в период прохождения весеннего паводка на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области:

- Для координации действий руководителей сельскохозяйственных

предприятий и сельской администрации утвердить:

  - Состав противопаводковой комиссии (приложение №1).

  - Расчет сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий 2013 года (приложение №2).

  - План противопаводковых мероприятий  на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на период весеннего паводка 2013 года (приложение №3).

- Директору МУП «Кремлевский комхоз» (Сидоров В.Н.) провести

обследование дамб, водопропускных труб, крыш зданий социально-бытовых и производственных объектов и принять срочные меры по очистке этих объектов от снежных заносов, взять под особый контроль качество питьевой воды.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

Врио Главы Кремлевского сельсовета                                                       Е.В.Баранова

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации Кремлевского сельсовета от 11.03.2013 № 15-р

С О С Т А В

противопаводковой комиссии администрации  Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

| Баранова Е.В. | - Зам.главы администрации, |
| --- | --- |
|  | председатель комиссии |
| Косенко Н.А. | - зам.директора ФГУП «Кремлевское» Россельхозакадемии по производству, гл.инженер ФГУП «Кремлевское» Россельхозакадемии |
| Привалов А.М. | - зам.директора ФГУП «Кремлевское» Россельхозакадемии по хозяйственной части |
| Сидоров В.Н. | - директор МУП Кремлевский комхоз» |
| Саломатина Г.Д. | - зав.Кремлевской врачебной амбулаторией |
| Обмачевский Н.И. | - электромонтер АТС |

### Приложение № 2

Утверждено распоряжением администрации

Кремлевского сельсовета от 11.03.2013 № 15-р

Р А С Ч Е Т

сил и средств на проведение противопаводковых

мероприятий 2013 года

| 1. ФГУП «Кремлевское» Россельхозакадемии | - погрузчик 1 - бульдозер 1 - экскаватор 1 |
| --- | --- |
|  | - аварийная бригада 8 человека |
| 2. Администрация сельсовета | - автомобиль 1 |
| 3. МУП «Кремлевский комхоз» | - бульдозер 1, трактор МТЗ-80 |
|  | - аварийная бригада 6 человека |

### Приложение № 3

Утверждено распоряжением администрации

Кремлевского сельсовета от 11.03.2013 № 15-р

П Л А Н

противопаводковых мероприятий

на период весеннего паводка 2013 года

| №п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание противопаводковой комиссии с повесткой дня: «Об организации выполнения противо-паводковых мероприятий 2012 года» | до 10.03. | ### Е.В.Баранова |
| 2 | Завершить очистку крыш производственных и административных зданий от снега. | до 20.03. | Руководители учреждений |
| 3 | Завершить выполнение работ по очистке водопропускных труб, | до 25.03. | Сидоров В.Н. Привалов А.М. |
| 4 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием дамб и плотин, вскрыть от снега кюветы автодорог населенных пунктов. | постоянно в ходе паводка | Сидоров В.Н.. Привалов А.М. Польников С.В. |
| 5 | Подготовить и держать в постоянной готовности технику для проведения противопаводковых мероприятий | к 29.03. | Сидоров В.Н. Косенко Н.А. |
| 6 | Подготовить аварийную команду | к 29.03. | Сидоров В.Н. Привалов А.М. Польников С.В.. |
| 7 | Организовать надежное оповещение должностных лиц и членов аварийных команд при возникновении ЧС. | к 29.03. | Ченчерова Г.Р. |
| 8 | Подготовить водопроводы и скважины к прохождению паводка, исключить попадание талых вод в линии водоразбора. | к 30.03.. | Сидоров В.Н. Привалов А.М. |
| 9 | Осуществлять сбор информации о состоянии дел на местах для оперативного принятия мер и оказания помощи для своевременного доклада в штаб противопаводковой комиссии района. | постоянно в ходе паводка | Ченчерова Г.Р. |