АДМИНИСТРАЦИЯ КРЕМЛЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 1-р/к

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

______

от     27.03.2018

№  27-р

О подготовке территории  и населения Кремлевского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области

к весеннему паводку 2018 года

Во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 07.03.2018 № 45-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2018 году», а также в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов  экономики от весеннего паводка на  территории Кремлевского сельсовета Коченевского района  Новосибирской области   в  2018 году:

1. Для координации действий на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области утвердить:

1.1.Состав  противопаводковой комиссии (приложение № 1);

1.2.Комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Коченевского района в период прохождения весеннего половодья 2018 года (приложение № 2).

2. Специалисту администрации Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области по ГО ЧС и ПБ - Пеня Л.А., скорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями;

3. Организовать выполнение мероприятий по:

- проведению обследования дамб, дорог, водопропускных труб, кюветов, крыш  зданий и территорий жилых, социально-бытовых и производственных объектов;

- своевременной очистке объектов от снежных заносов;

- наблюдению за состоянием мест вероятного размывания дамб и плотин;

- контролю за качеством питьевой воды;

- обеспечению бесперебойной телефонной связи со всеми населенными пунктами района;

- снижению травматизма людей, связанного с гололедицей на дорогах населенных пунктов;

- очистке крыш, козырьков зданий и сооружений, особенно  большепролетных, от снега и ледяных образований (сосулек), обеспечить меры безопасности  при выполнении работ;

- проведению разъяснительной работы с населением о правилах поведения  на весеннем льду;

- обеспечению контроля за ледовой обстановкой на водных объектах, за соблюдением населением мер безопасности в местах массового подледного лова рыбы, выявления мест скопления рыбаков: установке предупреждающих и запрещающих знаков, заграждений на подъездах и съездах к водным объектам.

4. Во всех населенных пунктах иметь необходимые запасы продуктов питания,  угля, дров, питьевой воды;

5. О складывающейся гидрологической обстановке сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Коченевского района ежедневно.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Глава Кремлевского сельсовета

# Коченевского района  Новосибирской области                                    Т.Д. Силачева

Приложение № 2

утверждено распоряжением

администрации Кремлевского сельсовета

Коченевского района

Новосибирской области

от 27.03.2018   № 27-р

СОСТАВ

противопаводковой комиссии, состоящий из должностных лиц администрации Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

1. Силачева Т.Д. - Глава администрации, председатель комиссии.

2. Сидоров В.Н.  -директор МУП Кремлевский комхоз, зам.председателя,

3. Шинкаренко А.Б.  - мастер котельной МУП «Кремлевский комхоз», член                             комиссии.

Приложение № 2

утверждено распоряжением

администрации Кремлевского сельсовета

Коченевского района

Новосибирской области

от 27.03.2018   № 27-р

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья 2018 года

| № п.п | ##### Планируемые мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья в 2017 году | до 29.03.2018 | Глава Кремлевского сельсовета, Специалист, специально уполномоченный на решение задач по ГОЧС администрации |  |
| 2 |  | Проведение заседания КЧС и ПБ по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2017 году | до 29.03.2018 | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 3 |  | Представление актов готовности Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводковый период 2017 года в КЧС и ПБ администрации района. | до 06.04.2018 | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| - Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), организация комплекса мероприятий по пропуску вод на подтапливаемых улицах Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области. |  | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 2 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных, на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области . |  | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 3 | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. На участках автодорог подверженных пучению, прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое количество дорожно-строительных материалов для восстановления дорожного покрытия. . |  | до 06.04.2018 | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 4 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. |  | до 06.04.2018 | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 5 | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы/мотопомпы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора |  | до 06.04.2018 | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 6 | Не допустить загрязнения местности органическими удобрениями, отходами животноводческих ферм, розливами ГСМ, сточными водами. |  | постоянно | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| - Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |
| 1 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием плотин, расположенных на территории Кремлевского сельсовета Коченевского района Новосибирской области |  | постоянно в ходе паводка | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 2 | Доклад в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области» об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации |  | немедленно | Глава Кремлевского сельсовета |  |
| 3 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Кремлевского сельсовета Коченевского района района Новосибирской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через систему оповещения |  | постоянно с 23.03.2018 | Глава Кремлевского сельсовета |  |